# Z Á P I S N I C A  č. 5/2011

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 21. 9. 2011 v Bratislave

Prítomní: I. Koller, L. Gancarčík,  T. Greksák, V. Linek, F. Piaček, V. Paulík, za KK spolku M. Mižičko

Ospravedlnený: I. Žila;        Hosť: P. Vaško

Program:

- Kontrola zápisov

- Problematika chát a Chata pod Rysmi

- Príprava VZ James Slovakia s.r.o.

4.   Rôzne

1.   Kontrola zápisov

4.2.1. – VV SHS JAMES poveruje predsedu spolku a L. Gancarčíka rokovať s KST a dodávateľom stavby o predĺžení výstavby Chaty pod Rysmi o jeden rok, teda do 31. 10. 2012. Termín: Do 10. 9. 2011. Rokovanie s dodávateľom stavby spolu so zástupcami KST sa uskutočnilo 6. 9. 2011 v Poprade, predĺženie výstavby do 31. 10. 2012 bolo dohodnuté a potvrdené podpísaním dodatkom k zmluve o výstavbe Chaty pod Rysmi. Splnené.

4.3.1. VV SHS JAMES schvaľuje za zástupcov SHS JAMES ako majiteľa s.r.o. na VZ James Slovakia s.r.o. všetkých členov VV spolku a predsedu KK spolku. Termín na zvolanie VZ James Slovakia s.r.o. do konca septembra 2011. Zodpovední: I. Koller a V. Linek. VZ James Slovakia s.r.o. sa uskutočnilo 21. 9. 2011. Pozri bod 3 tohto zápisu a zápisnicu z VZ James Slovakia s.r.o., ktorá je prílohou tohto zápisu. Splnené.

2.    Problematika chát a Chata pod Rysmi

- Problematika chát – informáciu podal L. Gancarčík, ktorý je poverený zastupovaním majiteľov v riešení problematiky chát s chatármi, doplnil I. Koller. Spravovanie chát funguje bez väčších problémov, stále sa zabieha systém priameho spravovania chát. Chatári, ktorí majú chaty v prenájme, uhrádzajú nájomné bez omeškania priamo spolumajiteľom – KST a SHS JAMES v spoluvlastníckych pomeroch. Nevyhnutné opravy   sa realizujú na základe rozhodnutí komisie spolumajiteľov pre chaty a hradia sa priamo majiteľmi                        v spoluvlastníckych pomeroch. Pre tento rok a rovnako pre roky najbližšie, sa ráta len s nevyhnutnými opravami vzhľadom na financovanie výstavby Chaty pod Rysmi. Tohto roku sú to hlavne opravy na Chate pri Zelenom plese vrátane zakúpenia nového kotla na vykurovanie a oprava WC na Zbojníckej chate. Presné príjmy a náklady na chaty budú súčasťou čerpania rozpočtu spolku za rok 2011. V rámci nášho spolku riešia tieto záležitosti        L. Gancarčík a I. Koller. VV spolku sa dohodol aj na kompetenciách pri schvaľovaní financií na opravy chát podľa nasledovného uznesenia:

5.2.1. VV SHS JAMES rozhodol, že schvaľovanie opráv na chatách do výšky 2000.- € je v kompetencii L. Gancarčíka a predsedu spolku. Opravy a investície, ktorých podiel spolku je vyšší ako 2000.- €, musí odsúhlasiť VV SHS JAMES.

- Chata pod Rysmi – výstavba chaty sa predlžuje o jeden rok, ako je to uvedené v kontrole zápisov. Nie je to len z finančných dôvodov, ale aj technických, do 31. 10. 2011 nebude chata úplne dokončená a hlavne nebude stavebne vyriešené  čistenie odpadových vôd. Bude dokončená celá hrubá stavba vrátane oplechovania fasády. Stavba tak bude pripravená na prezimovanie bez rizika škôd. Týmto riešením nemusí spolok zatiaľ pristúpiť     ku krajnej možnosti zobratia si finančného úveru na dokončenie stavby. Spolok musí veľmi intenzívne hľadať možnosti získania financií na dokončenie stavby v budúcom roku z vonkajších aj vnútorných zdrojov. Preto je stále veľmi aktuálna aj pomoc cez kúpu mimoriadnej známky SHS JAMES.

5.2.2. Do budúceho zasadania VV spolku pripraví I. Koller a L. Gancarčík  finančnú analýzu dostavby Chaty pod Rysmi v roku 2012.  Termín: Do 18. 11. 2011.

3.   Príprava VZ James Slovakia s.r.o.

VZ James Slovakia s.r.o. bolo zvolané v tom istom termíne 21. 9. 2011, ako zasadanie VV spolku. VV spolku prerokoval celkovú situáciu a vypočul si správu a návrhy dozornej rady James Slovakia s.r.o. (predseda              P. Vaško, členovia F. Piaček a L. Gancarčík), ktorá urobila kontrolu hospodárenia James Slovakia s.r.o. v predchádzajúcich dňoch. Správu a návrhy predložil P. Vaško. VV spolku sa s týmito návrhmi stotožnil.         Na základe dlhodobej prípravy a analýz fungovania James Slovakia s.r.o. predložil predseda spolku ďalšie návrhy na zmeny v orgánoch James Slovakia s.r.o. a celkovú zmenu v jej fungovaní. VV spolku sa s týmito návrhmi stotožnil a takto budú jeho členovia postupovať na VZ James Slovakia s.r.o. Schválené zmeny sú uvedené v zápise z VZ James Slovakia s.r.o., ktorý je prílohou tejto zápisnice.

Cieľom všetkých zmien v James Slovakia s.r.o. je zefektívnenie jej fungovania a snaha o dosiahnutie lepších finančných výsledkov. V tejto súvislosti VV požiadal novozvolených konateľov James Slovakia s.r.o. V. Paulíka a V. Lineka, aby v súčinnosti s I. Kollerom pripravili na najbližší VV spolku finančný plán James Slovakia s.r.o. na rok 2012 a podali tiež informáciu o možnosti vrátenia požičky, ktorú spolok poskytol spoločnosti                  na 2. vydanie publikácie Skialpinizmus – horské lyžovanie.

- Rôzne

- 87. THT a oslavy 90 rokov spolku JAMES – Celé podujatie bolo veľmi úspešné, bohatý a dôstojný program, množstvo účastníkov. Spolok vyslovuje všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia veľké poďakovanie, organizátorom zasadania k 90 rokom spolku JAMES v Redute v Spišskej Novej Vsi, Ivanovi Fialovi za prezentáciu k 40 rokom dobytia Nanga Parbatu, V. Linekovi za prezentáciu úspechov slovenského horolezectva v rokoch 2000 až 2010, Petrovi Hámorovi a Dušanovi Janákovi za ich prezentácie extrémneho horolezectva, majstrovi Jurajovi Sarvašovi za jeho recitácie, Ivanovi Bajovi za krásny Pamätný list, členom organizačného štábu Elenke Bačkorovej, Miloci Neumannovi a Lacovi Gancarčíkovi, organizátorom bouldrustických pretekov, všetkým sponzorom a všetkým zúčastneným. Finančné vyhodnotenie 87. THT bude na zasadaní VV spolku 18. 11. 2011 na Maníne.

- Rokovanie s ČHS – I. Koller sa zúčastnil zasadania VV Českého horolezeckého zväzu v Adršpachu. Boli tam prediskutované mnohé témy, hlavne otázky financovania spolkov, problematika ochrany prírody, tatranských chát a výstavby Chaty pod Rysmi. Vedenie ČHS prisľúbilo hľadať ďalšie možnosti finančnej pomoci výstavbe Chaty pod Rysmi ešte do konca tohto roku, prípadne v rámci rozpočtu na rok 2012.

- Problematika ochrany prírody – informovali V. Linek a I. Koller, v tejto oblasti sa už tradične odviedlo veľký kus úspešnej práce, množstvo výnimiek na lezenie, ktoré sa ale len veľmi pomaly vylepšujú. Nepodarilo sa dosiahnuť pokrok v zásadných problémoch – nový Návštevný poriadok TANAP-u a v oblasti prípravy nového Zákona na ochranu prírody. V jarných mesiacoch bola zamietnutá naša žiadosť o výnimku pre horské lyžovanie v TANAP-e s tým, že priechodnejšie riešenie sú vyhradené areály na horské lyžovanie. Nezapojili sme sa do príprav nového Zákona o ochrane prírody.

5.4.1.  VV SHS JAMES ukladá predsedovi Komisie pre ochranu prírody V. Linekovi, aby v súčinnosti             s I. Kollerom do 15. 10. 2011 podali návrh na vznik vyhradeného areálu na horské lyžovanie v TANAP-e.         V. Linek do 15. 10. 2011 zistí stav prác na Zákone o ochrane prírody a podľa možností sa do tohto procesu zapojí. Informácie predložiť do najbližšieho zasadania VV spolku.

- Kalendár podujatí 2012 – VV spolku odsúhlasil termíny hlavných podujatí v roku 2012. Žiadame všetky naše kluby a našich členov, aby si tieto dôležité termíny poznačili a prispôsobili im oddielové akcie a prípadne aj naplánovali svoj osobný program na budúci rok:

- 24. 3. 2012, Valné zhromaždenie SHS JAMES v Žiline

- 12. – 15. 4. 2012, Skialpstret, Nízke Tatry

- 12. – 19. 8. 2012, 88. Tradičný horolezecký týždeň JAMES, Chata pri Zelenom plese

- 12. – 14. 10. 2012, Psotkov memoriál, Vysoké Tatry

- 17. – 18. 11. 2012, Záver horolezeckej sezóny, Manín

5.4.2. VV SHS JAMES schvaľuje nasledovné pracovné cesty predsedu spolku I. Kollera:

- 25. – 28. 8. 2011, Teplice n/M – horolezecký festival, rokovanie s ČHS, účasť na tábore mládeže SHS JAMES

- 6. – 7. 9. 2011, Rysy – rokovanie so Stavunionom a Techmontom, stavebný výbor a kontrolný deň

Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 18. 11. 2011 v Kostolci na Maníne.

Zapísal Igor Koller, predseda SHS JAMES

Overil Vladimír Linek, člen VV SHS JAMES